中共通道侗族自治县委员会农村工作领导小组文件
通农组发〔2026〕12 号


中共通道侗族自治县委员会农村工作领导小组

关于下达2026年度第二批省级财政常态化

帮扶资金计划的通知

各乡镇人民政府、县直行业主管部门：

根据《湖南省财政厅关于下达2026年度第二批省级财政常态化帮扶资金的通知》（湘财预〔2026〕101号）和《湖南省农业农村厅关于下达2026年度第二批省级财政常态化帮扶资金计划的通知》（湘农发〔2026〕30号）文件精神，结合我县实际，经研究，将上级下达我县的2026年度第二批省级财政常态化帮扶资金1357万元项目计划下达给你们（具体项目、金额见附表）。各乡镇、县直行业主管部门要严格执行《中央财政常态化帮扶资金管理办法》（财农〔2026〕10号）《湖南省财政常态化帮扶资金管理办法》（湘财农〔2026〕16号）《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金及脱贫县涉农整合资金项目管理操作指南》（湘财农〔2022〕14号）文件有关规定，认真做好项目的组织实施工作，严禁挤占、截留、挪用和套取项目资金，努力提高财政常态化帮扶资金使用效益。 

附件：1.通道侗族自治县2026年度第二批省级财政常态化

帮扶资金项目计划汇总表
2.通道侗族自治县2026年度第二批省级财政常态化帮扶资金项目计划明细表
中国共产党通道侗族自治县委员会农村工作领导小组

2026年8月20日

附件1
通道侗族自治县2026年度第二批省级财政常态化帮扶

资金项目汇总表

单位：个、万

	序号
	项目类别
	责任单位
	项目内容
	项目个数
	资金
	备注

	
	
	合计
	
	31
	1357
	

	
	产业发展
	小计
	
	11
	656.2
	

	1
	
	县农业农村局
	加工流通项目、金融保险配套项目
	2
	266.2
	

	2
	
	县文旅广体局
	休闲农业与乡村旅游
	1
	190
	

	3
	
	播阳镇人民政府
	配套设施项目
	1
	10
	

	4
	
	牙屯堡镇人民政府
	生产项目、新型农村集体经济发展项目
	2
	72
	

	5
	
	溪口镇人民政府
	生产项目、配套设施项目
	2
	53
	

	6
	
	坪坦乡人民政府
	生产项目、配套设施项目
	2
	55
	

	7
	
	双江镇人民政府
	配套设施项目
	1
	10
	

	
	就业项目
	小计
	
	2
	50
	

	8
	
	县人社局
	帮扶车间（特色手工基地）建设
	1
	10
	

	9
	
	县农业农村局
	帮扶车间（特色手工基地）建设
	1
	40
	

	
	乡村建设行动
	小计
	
	18
	650.8
	

	10
	
	县农业农村局
	农村道路建设、村容村貌提升
	6
	142.8
	

	11
	
	县城市管理和综合执法局
	农村垃圾治理
	4
	240
	

	12
	
	播阳镇人民政府
	村容村貌提升
	1
	48
	

	13
	
	牙屯堡镇人民政府
	农村道路建设
	2
	28
	

	14
	
	溪口镇人民政府
	农村道路建设、村容村貌提升、产业路、资源路、旅游路建设
	3
	47
	

	15
	
	坪坦乡人民政府
	农村道路建设
	1
	45
	

	16
	
	双江镇人民政府
	村容村貌提升
	1
	100
	


附件2
通道侗族自治县2026年度第二批省级财政常态化帮扶资金项目明细表

计量单位： 万元、人、个、户

	序号
	项目类别
	乡
	村
	项目名称
	建设性质
	实施地点
	时间进度
	责任单位
	建设内容及规模
	资金规模和筹资方式
	受益对象
	绩效目标
	联农带农机制
	备注

	
	项目类型
	二级项目类型
	项目子类型
	
	
	
	
	
	计划开工时间
	计划完工时间
	
	
	项目预算总投资
	其中
	受益村数
	受益户数
	受益人数
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	省级帮扶资金
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1357
	1357
	0
	
	
	
	
	
	

	一
	产业发展
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	656.2
	656.2
	0
	
	
	
	
	
	

	（一）
	生产项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	288
	288
	0
	
	
	
	
	
	

	1
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	牙屯堡镇
	牙屯堡村
	香辣螺丝椒大棚产业建设
	维修
	牙屯堡村
头所一组
	2026年8月
	2026年12月
	牙屯堡镇人民政府
	大棚维修1680平方米，种植香辣螺丝椒10亩
	25
	25
	0
	1
	538
	1966
	增加村集体经济年收入10万元
	施工期间带动15村民务工，月收入2400元
	

	2
	产业发展
	生产项目
	养殖业基地
	溪口镇
	北麻村
	规模化鸡鸭养殖扩产及配套基础设施建设
	新建
	北麻村
	2026年8月
	2026年12月
	溪口镇人民政府
	新建标准化钢架鸡鸭棚舍1000平方米、孵化保温房120平方米，饲料房100平方米，生产用房90平方米，供水蓄水等设施建设
	43
	43
	0
	1
	226
	968
	预计年出栏量可增至约5万只，年产值总计约达280万元，增加村集体经济2.8万元/年
	鸡鸭养殖带动村民种植瓜果蔬菜及五谷杂粮；吸纳脱贫户、留守村民就近务工
	

	3
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	坪坦乡
	皇都村
	皇都村种植产业配套设施建设
	新建
	皇都村
	2026年8月
	2026年12月
	坪坦乡人民政府
	建设6亩果蔬试点基地及相关配套设施建设
	30
	30
	0
	1
	780
	3018
	解决群众生产、生活、安全、出行问题，提升生产生活满意度、全村受益
	吸纳15人务工，日均收入150元/人
	

	4
	产业发展
	生产项目
	休闲农业与乡村旅游
	坪坦乡
	皇都村
	皇都村非遗文化配套设施建设项目
	新建
	皇都村
	2026年8月
	2026年12月
	县文旅广体局
	新建非遗合拢宴3950平方米及配套设施建设
	190
	190
	0
	1
	646
	3073
	促进乡村旅游产业发展，有效带动周边群众就业，增加经济收入。
	吸纳不少于15名务工人员，不低于100元/人/天。
	

	（二）
	加工流通项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29.8
	29.8
	0
	
	
	
	
	
	

	5
	产业发展
	加工流通项目
	品牌打造和展销平台
	通道县
	通道县
	通道县中药材、农产品公共区域品牌打造
	新建
	通道县
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	中药材、农产品展销平台及产品陈列155平方米、品牌创建等项目建设。
	29.8
	29.8
	0
	152
	2000
	6000
	进一步提升我县中药材的品牌知名度和市场竞争力
	提高通道中药材的知名度和影响力，扩大我县中药材销售，增加我县中药材产业收入。
	

	（三）
	配套设施项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55
	55
	0
	
	
	
	
	
	

	6
	产业发展
	配套设施项目
	小型农田水利设施建设
	播阳镇
	新团村
	灌溉水渠建设项目
	新建
	冲华口
	2026年8月
	2026年12月
	播阳镇人民政府
	新建灌溉水渠长600米，宽0.4米、高0.4米
	10
	10
	0
	1
	116
	337
	有效灌溉良田54亩
	解决脱贫人口就业10人，每人每天100元
	

	7
	产业发展
	配套设施项目
	小型农田水利设施建设
	溪口镇
	北麻村
	北麻村新建防洪堤项目
	新建
	北麻村五组
	2026年8月
	2026年12月
	溪口镇人民政府
	新建防洪堤180米
	10
	10
	0
	1
	53
	200
	保护约100亩水田生产安全，每年增加粮食产量约20000斤
	施工期间吸纳6人务工，日均工资150元
	

	8
	产业发展
	配套设施项目
	小型农田水利设施建设
	坪坦乡
	皇都村
	皇都村堡坎及水渠建设
	新建
	皇都村
	2026年8月
	2026年12月
	坪坦乡人民政府
	新建堡坎长150米；水渠70米
	25
	25
	0
	1
	780
	3018
	强化联农带农作用，带动农户稳产增收，助推特色产业长效发展
	吸纳6人务工，日均收入150元/人
	

	9
	产业发展
	配套设施项目
	小型农田水利设施建设
	双江镇
	竹塘村
	竹塘村维修泵房及新建水管项目
	维修、新建
	竹塘村
	2026年8月
	2026年12月
	双江镇人民政府
	竹塘村更换泵房设备1处，新建水管400米
	10
	10
	0
	1
	436
	1616
	改善灌溉条件增加
240亩生产田供水保障
	施工期间带动村民6人务工，日均工资150元；
	

	（四）
	金融保险配套项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	236.4
	236.4
	0
	
	
	
	
	
	

	10
	产业发展
	金融保险配套项目
	新型农业经营主体贴息
	全县
	相关村
	2025年度新型农业经营主体贴息
	新建
	相关村
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	对全县符合贷款贴息条件的105家实施主体，按照上级核实补助标准进行补贴
	236.4
	236.4
	0
	72
	375
	1729
	保障农业经营主体的金融保险，促进县域农业产业发展
	降低农户融资成本，拓宽增收渠道，助力特色农业持续发展
	

	（五）
	新型农村集体经济发展项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	47
	47
	0
	
	
	
	
	
	

	11
	产业发展
	新型农村集体经济发展项目
	新型农村集体经济发展项目
	牙屯堡镇
	牙屯堡村
	牙屯堡村
农产品销售点建设
	新建
	牙屯堡村
	2026年8月
	2026年12月
	牙屯堡镇人民政府
	新建钢架棚，农产品展销等配套设施6处
	47
	47
	0
	1
	538
	1966
	增加村集体经济年收入10万元
	施工期间带动20村民务工，月收入2400元
	

	二
	就业项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	0
	
	
	
	
	
	

	12
	就业项目
	就业
	帮扶车间（特色手工基地）建设
	全县
	各乡镇
	创建乡村车间
	新建
	全县
	2026年8月
	2026年12月
	县人社局
	创建就业帮扶车间2个。
	10
	10
	0
	2
	10
	10
	使脱贫户有稳定的人均纯收入，助力乡村振兴
	使脱贫户有稳定的人均纯收入，助力乡村振兴，吸纳脱贫劳动力10人
	

	13
	就业项目
	就业
	帮扶车间（特色手工基地）建设
	11个乡镇
	全县各村
	稳岗就业补助
	新建
	11个乡镇
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	对符合条件的就业帮扶车间进行稳岗就业补助
	40
	40
	0
	152
	200
	200
	鼓励就业帮扶车间多为脱贫人口及监测对象提供就业岗位
	吸纳脱贫人口及监测对象200人务工
	

	三
	乡村建设行动
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	650.8
	650.8
	0
	
	
	
	
	
	

	（一）
	农村基础设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	132.3
	132.3
	0
	
	
	
	
	
	

	14
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	牙屯堡镇
	牙屯堡村
	牙屯堡村
场地建设
	新建
	牙屯堡村
	2026年8月
	2026年12月
	牙屯堡镇人民政府
	场地硬化
865平方
米，安全防护设施建设600米，防水棚130平方米。
	20
	20
	0
	1
	538
	1966
	改善人居环境，提高村民生产生活便利
	施工期间带动10村民务工，月收入2400元
	

	15
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	牙屯堡镇
	牙屯堡村
	牙屯堡村
道路建设
	新建
	牙屯堡村
三组
	2026年8月
	2026年12月
	牙屯堡镇人民政府
	新建道路硬化长270米、宽4米
	8
	8
	0
	1
	56
	224
	改善人居环境，提高村民生产生活便利
	施工期间带动8村民务工，月收入2400元
	

	16
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	溪口镇
	北麻村
	北麻村危桥维修项目
	维修
	二、三、四、五组
	2026年8月
	2026年12月
	溪口镇人民政府
	北麻村维修加固6座危桥。
	24.3
	24.3
	0
	1
	145
	630
	改善农户农耕的生产条件，保障出行安全
	施工期间吸纳8人务工，日均工资150元
	

	17
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	溪口镇
	北麻村
	北麻村产业路硬化项目
	新建
	二组、三组产业硬化
	2026年8月
	2026年12月
	溪口镇人民政府
	北麻村产业路硬化长500米。
	12.2
	12.2
	0
	1
	62
	360
	改善群众农耕的生产条件，保障出行安全
	施工期间吸纳6人务工，日均工资150元
	

	18
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	陇城镇
	老寨村
	道路硬化建设项目
	新建
	老寨村
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	道路硬化长500米、宽3米，堡坎建设120平方米。
	22.8
	22.8
	0
	1
	250
	1341
	解决村民道路出行问题
	施工期间解决就业岗位12人、日均工资150元；解决1341名村民出行问题。
	

	19
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	坪坦乡
	皇都村
	皇都村道路硬化
	新建
	皇都村
	2026年8月
	2026年12月
	坪坦乡人民政府
	皇都村道路硬化900米
	45
	45
	0
	1
	780
	3018
	方便群众出行和耕作，提升生产生活满意度，全村受益
	施工期间吸纳15人务工，日均收入150元/人
	

	（二）
	人居环境整治
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	518.5
	518.5
	0
	
	
	
	
	
	

	20
	乡村建设行动
	人居环境整治
	农村垃圾治理
	县溪镇
	恭城村
	县溪镇恭城村人居环境整治项目
	新建
	恭城村
	2026年8月
	2026年12月
	通道县城市管理和综合执法局
	农村垃圾治理设备1台及配套设施建设
	60
	60
	0
	19
	7200
	27000
	改善人居环境，提高村民生产生活质量
	吸纳5人务工，日均收入150元/人
	

	21
	乡村建设行动
	人居环境整治
	农村垃圾治理
	播阳镇
	播阳村
	播阳镇播阳村人居环境整治项目
	新建
	播阳村
	2026年8月
	2026年12月
	通道县城市管理和综合执法局
	农村垃圾治理设备1台及配套设施建设
	60
	60
	0
	11
	4700
	18000
	改善人居环境，提高村民生产生活质量
	吸纳5人务工，日均收入150元/人
	

	22
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	播阳镇
	播阳村
	人居环境整治项目
	新建
	播阳村
	2026年8月
	2026年12月
	播阳镇人民政府
	硬化场地3200平方米，新建水渠500米等。
	48
	48
	0
	1
	671
	2442
	方便群众出行，生产生活，美化环境，提高满意度
	施工期间带动村民务工10人，每人每天收入150元。
	

	23
	乡村建设行动
	人居环境整治
	农村垃圾治理
	独坡镇
	木瓜村
	独坡镇木瓜村人居环境整治项目
	新建
	木瓜村
	2026年8月
	2026年12月
	通道县城市管理和综合执法局
	农村垃圾治理设备1台及配套设施建设
	60
	60
	0
	9
	4155
	17494
	改善人居环境，提高村民生产生活质量
	吸纳5人务工，日均收入150元/人
	

	24
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	溪口镇
	北麻村
	北麻村场地硬化维修项目
	维修
	北麻村二、四、五、六组
	2026年8月
	2026年12月
	溪口镇人民政府
	北麻村硬化场地维修约1400平方米
	10.5
	10.5
	0
	1
	185
	720
	方便二、四、五、六组农户生产生活需求，提高村民满意度
	施工期间吸纳8人务工，日均工资150元
	

	25
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	溪口镇
	北堆村
	人居环境整治项目
	新建、维修
	北堆村
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	入户道路建设长300米；场地硬化120平方米；沟渠及河道整治等
	30
	30
	0
	1
	56
	300
	有效解决出行、排涝、生产难题，改善村容村貌，补齐基础设施短板，提升村庄整体形象和群众生活品质。
	项目施工建设阶段，吸纳12人务工，每人日均工资150元；项目建成后，降低群众生产生活成本，实现村民受益。
	

	26
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	陇城镇
	甘溪村
	人居环境整治项目
	新建
	甘溪村
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	新建排水沟渠硬化，长1000米；场地硬化100平方米。
	30
	30
	0
	1
	284
	1018
	改善村寨环境卫生，提升村容村貌和环境治理。
	施工期间解决15人就业，每人每天150元
	

	27
	乡村建设行动
	人居环境整治
	农村垃圾治理
	陇城镇
	新寨村
	陇城镇新寨村人居环境整治项目
	新建
	新寨村
	2026年8月
	2026年12月
	通道县城市管理和综合执法局
	农村垃圾治理设备1台及配套设施建设
	60
	60
	0
	15
	5367
	25000
	改善人居环境，提高村民生产生活质量
	吸纳5人务工，日均收入150元/人
	

	28
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	陇城镇
	远冲村
	人居环境整治项目
	新建
	远冲村
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	维修河边安全防护设施1000米；排水边沟新建，长1000米；改造村内道路建设，长2000米，宽1.5米。
	30
	30
	0
	1
	227
	890
	有效解决村内雨天积水、道路湿滑、河道安全防护短板等问题，改善村寨环境卫生，提升村容村貌。
	项目施工建设阶段，吸纳15人务工，每人日均工资150元；项目建成后，村容村貌整体提升，惠及村内常住农户227户
	

	29
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	坪坦乡
	坪寨村
	人居环境整治项目
	新建
	坪寨村
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	堡坎建设140米；路面硬化95米等配套基础设施。
	15
	15
	0
	1
	278
	1090
	改善人居生活环境，巩固拓展脱贫攻坚成果，提高群众获得感和满意度。
	吸纳8人务工，日均收入150元/人
	

	30
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	双江镇
	琵琶村
	人居环境整治项目
	新建
	琵琶村
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	琵琶村新建农田护坡设施总长度65米、宽度1.5米、总体积270立方米，及村内环境整治工程。
	15
	15
	0
	1
	160
	489
	 改善村民的生产及出行条件，解决群众生产生活运输难题，降低运输成本。
	施工期间带动村民30人务工，日均工资150元
	

	31
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	双江镇
	新塘村
	新塘村和美乡村建设项目
	新建
	新塘村
	2026年8月
	2026年12月
	双江镇人民政府
	团寨道路硬化900平方米，生态铺装350平方米，公共照明设施75盏，安全防护设施1600米，道路硬化720平方米，入寨边坡防护设施（挡土护坡）200立方米，人居环境综合整治工程等
	100
	100
	0
	1
	196
	752
	 改善村民的生产及出行条件，解决群众生产生活运输难题，降低运输成本。
	施工期间带动村民100人务工，日均工资150元
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